**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 09. 09. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 이창환 |
| **참석자** | 이창환 김상민 황지욱 허승호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 재료 목록 선정 2. 일정 수정 및 관리 3. 개발에 관한 방향성 정리 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 재료 목록 선정   MCU(마더보드) 1개  웨어러블 관련 기기 - 모두 노트북이 없어 당장 정하지 못함  센서 - 거리조절, 무게, 자이로, 레이저, 가스, 카메라 등등  (단, 센서는 확정 X)   1. 일정   2주 차 : 예산 관련 자료 조사 및 서류 작성  3주 차 : 실제 사고 사례 통계 조사 및 사전 조사  4주 차 : 1차 보고서 작성 및 발표 준비  이 후 : 서버와 웹 홈페이지 개발 및 발표 준비 완료  멘토님과 함께 하는 회의  비 대면 : 매주 수요일 18:00 이후  대 면 : 주말 (장소 : 멘토님 회사, 시간 : 10:00 예정)  팀 회의 : 매주 수요일 18:00   1. 개발에 관한 방향성   앞으로 해야 하는 것  관리자용 웹 홈페이지 개설  데이터 저장용 서버 구축  MCU 제작  웨어러블 기기 제작  예상 부착 장비 – 지게차, 트럭, 포크레인, 크레인 등 (확정 X)   1. 멘토님과 얘기해야 할 것   방향성(기기와 센서 범위 등)을 정해야 한다  최종 결과 성과(특허 예상)에 대해 얘기해야 한다. | 전체 예산 600,000  10월 중순쯤 신청 물품 도착 예상  1차 보고서 제출 (09/30)  1차 발표 (10/06) |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** |  |