**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 09. 15. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 이창환 |
| **참석자** | 이창환 김상민 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 개발 순서와 툴 및 연동 방법 정하기 2. 상세 일정 관리 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 개발 순서와 툴 밑 연동 방법 2. 서버구축   AWS / 가상서버로 구축할 예정   1. 홈페이지 제작   java script / html / CSS로 제작할 예정   1. 서버와 홈페이지 연동   spring 사용 예정   1. 메인보드(MCU) 제작   Arduino로 제작할 예정   1. Wearable 기기 제작   Arduino로 제작할 예정   1. 메인보드와 Wearable 기기 연동   블루투스로 연동할 예정   1. Wearable 기기와 서버 연동   Wifi를 통해 서버에 데이터 전송 예정   1. 전체적인 데이터 가공과 시스템 구축 2. Wearable 기기 (Smart Watch) 앱 제작   Android studio로 앱 제작 예정   1. 메인보드와 Smart Watch 앱 연동   블루투스로 연동할 예정   1. 상세 일정 정리   09/16 ~ 09/24 : 사전 조사와 계획서 및 보고서 예비 작성  09/25 : 멘토님과 대면 회의  09/25 ~ 09/26 : 계획서 및 보고서 작성 완료  09/27 ~ 10/06 서버구축 완료   1. 멘토님과 얘기해야 할 것   개발 순서와 툴 및 연동 방법에 대한 피드백  09/25에 멘토님과 대면 회의가 가능한지 여쭤봐야 함 | 허승호 씨 연락 없이 회의 불참  1.1, 1.3, 1.7 에 관한 지식이 부족해 사전 조사가 필요  사전 조사를 한 이후 일정 조정 확인 |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** |  |