**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 09. 25. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 황지욱 |
| **참석자** | 조필국 이창환 김상민 황지욱 허승호 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 수행계획서 작성에 필요한 내용 정리 및 토의 2. 개발 진행 방식 정하기 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 예상되는 주요 과제 성과 (SW 등록 자체 검증) 2. 제품 제작 완료 3. 구글 등록 (시간 검증) 4. 다운로드 (시간 검증) 5. Smart Watch와 Smart Phone 연동 (접속 시간 검증) 6. Smart Watch와 센서 연동 (검증) 7. 센서의 결과 값을 Smart Phone에서 확인 (접속 시간 검증) 8. Smart Phone에서 서버에 데이터 연동 확인 (접속 시간 검증) 9. 개발 진행 방식 10. 이전 계획   1, 2명씩 각 진행 과정에 대한 대표를 정해놓고 4명이 하나씩 할 예정   1. 바뀐 계획   각 진행 과정을 1명씩 맡아서 공부 및 개발 후 다른 팀원들에게 알려주는 방식   1. 바뀐 이유   부품 구매 시간, 사전 지식 부족 등을 이유로 이전 계획이 좋다고 생각해서 방식을 정함  멘토님과의 회의 때 이전 계획의 방식이 효율성이 떨어진다는 지적과 함께 계획 방식 수정   1. 앞으로의 해야 할 것 2. 교수님에게 여쭤보아야 할 것   서버에 관한 클라우드 시스템  부품 구매 및 보급 일자   1. 정하고 해야 할 것   진행 방식에 따른 역할 재분배 및 공부  1차 중간발표 발표자 정하기 및 발표 준비 | 1 논문(내용 부족), 특허(고유기술 부족)으로 SW 등록자체 검증만 할 계획  1 자체 검증 단계에서 다양한 스마트폰 활용 예정 |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** | 최근 코로나 상황이 심해짐에 따라 기존 대면에서 비대면으로 변경 |