**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 10. 03. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 황지욱 |
| **참석자** | 김상민 이창환 허승호 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 역할 재분배 2. 전체 구조 확립 3. 이후 일정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 역할 재분배   김상민 : 전체 총괄 및 보고서 작성  이창환 : WEB 제작  허승호 : 서버 제작  황지욱 : 서버 제작   1. 전체 구조 확립   구조 예시     1. CLOUD   Google CLOUD 사용 예정   1. SERVER   이전 역할 변경으로 인해 의론 후 사용 언어 및 방식 정할 예정   1. WEB   WEB에 나와야 할 필수 정보 - 1. ID(사용자) : 기기 사용 여부, 사용 기기  - 2. 기기 통계 : 사고 및 사용 횟수  - 3. 전체 통계 : 기기 통계 총합   1. DataBase   기기 구매 이후 할 예정   1. 일정   10/03 ~ 10/17 : 위의 구조 개발  10/18 ~ 10/24 : 중간고사 대비 공부  10/25 ~ 10/29 : 중간고사  10/30 ~ 11/02 : 2차 중간 발표 준비  11/03 : 2차 중간 발표 | 2.3 WEB  디자인 위조로 개발 예정  3. 일정  3~4일 주기로 개발 현황 보고를 위한 회의 예정  개발 현황에 따라 일정 변경 가능성 있음 |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** | 텍스트, 스크린샷, 모니터, 화면이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |