**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 10. 07 | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 허승호 |
| **참석자** | 김상민 이창환 허승호 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 하드웨어 개발 계획  2. 서버 개발 현황 및 계획  3. 홈페이지 개발 현황 및 계획  4. 데이터베이스 개발 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 하드웨어 개발 계획  • 부품은 다음 주 내 도착 예정  • 빠르면 금요일  • 일정 값에 도달하면 신호를 보내는 센서  2. 서버 개발 현황  • GCP에 VM 구축 및 Apache, Node.js 설치 완료  • 외부에서 접속 가능한 서버 생성 및 JavaScript 작동 가능 확인  3. 홈페이지 개발 현황  • MySQL 연동 기능 구현됨  • 시각적 디자인은 구현되지 않음  4. 서버 개발 계획  • HTML 연동, SQL 연동 기능 구현 필요  5. 홈페이지 개발 계획  • 모니터링을 위해 실시간으로 수치가 변화하는 차트, 그래프 구현 필요 | • 각 개발 단위(서버, DB, 홈페이지)의 필요성에 의문이 제기됨 |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** |  |