**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 11. 14. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 김상민 |
| **참석자** | 조필국 김상민 이창환 허승호 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 현재 진행 상황 공유 2. 향후 일정 및 계획 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 현재 진행 상황 공유  * 아두이노 (기기)   필요 부품 모두 도착.  15일~17일까지 개발 완료 예정   * 아누이노 (wearable)   현재 개발 중   * 서버   클라우드에서 코드가 돌아가지 않는 오류   * 안드로이드   기본적인 레이아웃 설계 완료.  아두이노, 서버 개발이 완료되면 착수할 예정   1. 향후 일정 및 계획   18일 오후 2시 회의 계획  24~25일 세중아이에스에서 시행되는 강의에  김상민, 이창환, 황지욱 참석 예정. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** | 텍스트, 모니터, 스크린샷, 화면이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |