**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **회의일시** | 2021. 11. 21. | **부서** | 종프1 8팀 | **작성자** | 김상민 |
| **참석자** | 김상민 이창환 허승호 황지욱 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의안건** | 1. 현재 프로젝트 진행상태 2. 진행 중 이슈사항 3. 이후 일정 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **회의내용** | **내용** | **비고** |
| 1. 현재 프로젝트 진행상태   DB, SERVER의 구현은 완료.  APP개발도 거의 완료.  웹페이지의 차트 부분과 APP의 레이아웃 부분은  멘토님과 멘토링 후 수정하기로 결정   1. 진행 중 이슈사항   DIY 웨어러블 기기 제작 중 오류가 계속해서 발생  →해당 파트는 중단, 실패하게 된 원인 분석   1. 일정   11.24~25 : 김상민, 황지욱, 이창환 세중아이에스 본사에서  안드로이드 app개발 강의 수강 예정  11.29 최종 발표 전 점검하는 회의를 가질 예정 | 1. Github에 코드 등록시 주석을 강조하셔서 코드 전반적으로 주석을 달기로 함. |

|  |  |
| --- | --- |
| **활동 사진** | 텍스트, 모니터, 검은색, 화면이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 |